Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección: D-IEI-N8-P1-C2/D

Académico guía: Teresa Jesús Tapia Soto

Integrantes del equipo: Hernán Espinoza, Anita Marchant, Rick Silva

Fecha de entrega:

15 de septiembre del 2026

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

EspaciGo

Contenido

I.	Introducción	4

II.	Identificación del Problema	4

2.1	Actualización y justificación del problema	4

2.1.1	Descripción de la organización.	4

2.1.2	Descripción del problema.	4

2.2	Justificación del problema.	4

2.2.1	Relevancia del problema.	4

2.2.2	Complejidad del problema.	4

III.	Levantamiento de Requerimientos.	4

IV.	Marco Teórico.	4

V.	Objetivos del Proyecto.	4

5.1	Solución tecnológica	4

5.1.1	Formulación de la Solución	4

5.1.2	Alcance y restricciones.	4

5.2	Impacto de la solución.	4

5.2.1	Proceso de negocio afectado.	4

5.2.2	Registro de Interesados.	4

5.2.3	Indicadores de gestión.	4

5.2.4	Niveles de servicio.	4

5.3	Objetivos del proyecto	4

5.3.1	Objetivo General.	4

5.3.2	Objetivo Específico.	4

VI.	Metodología de Trabajo	4

6.1	Metodología de Desarrollo de la solución.	4

6.2	Duración y cronograma.	4

6.3	Equipo de trabajo.	5

6.4	Plan de recursos.	5

VII.	Definición de arquitectura TI	5

VIII.	Reconocimiento de arquitectura empresarial	5

IX.	Conclusiones:	5

X.	Referencias bibliográficas	5

XI.	Anexos	6

Una vez finalizado el informe, actualiza esta tabla de contenidos, ubicando el mouse sobre ella, y pulsando el botón derecho del mouse. Actualízala en su totalidad y déjela en una página independiente de la Introducción. Finalmente elimina este texto.

# Introducción

El mercado inmobiliario en Chile enfrenta un desafío creciente de vacancia, especialmente en la subutilización de espacios comerciales, oficinas y quinchos (según estudios, bordeando el 10% en Santiago post-pandemia). A pesar de la alta demanda de emprendedores y pymes por espacios de uso esporádico o flexible, el modelo de arriendo tradicional (*As-Is*) impone severas barreras de entrada: contratos rígidos, burocracia notarial presencial, garantías excesivas y un alto riesgo de morosidad y fraude tanto para el dueño del inmueble como para el arrendatario.

Para resolver esta fricción, el presente informe detalla la formulación del proyecto de título EspaciGo, una plataforma tecnológica (SaaS Prop-Tech) que actúa como un Marketplace centralizado para la publicación, reserva y gestión de espacios flexibles.

A lo largo del documento (Evaluación Sumativa 1), se abordará la problemática desde la perspectiva de la Ingeniería de Software, definiendo rigurosamente los requerimientos del sistema a través de Historias de Usuario y Casos de Uso predictivos. Posteriormente, se fundamentará la solución bajo un marco teórico que respalda el uso de la Ley 21.461 (Ley Devuélveme mi casa) y la Ley 21.719 (Protección de Datos) como ejes centrales del modelo de negocio.

Desde el punto de vista operativo, se detallan los objetivos generales y específicos del proyecto, junto con una Metodología Ágil (Scrum) y presupuestaria que garantizan su desarrollo en un plazo de 16 semanas.

Finalmente, el informe culmina con el diseño y justificación de una Arquitectura TI Cloud-Native basada en microservicios (Next.js, Golang, PostgreSQL, Docker, GCP) y su alineación directa con la Arquitectura Empresarial de la Startup, evidenciando cómo la integración automatizada de pasarelas de pago (Mercado Pago) y firma legal remota (FirmaVirtual) transforman por completo la cadena de valor del rubro inmobiliario chileno.

# Identificación del Problema

  - Actualización y justificación del problema

    - Descripción de la organización.

      - Antecedentes de la Organización.

El Proyecto se formula bajo la modalidad de Emprendimiento (Startup de Base Tecnológica). La iniciativa nace como un servicio digital SaaS y Marketplace para el mercado chileno, orientado a conectar la oferta de espacio físico subutilizado con la demanda de micro almacenamiento, oficinas temporales y espacios multipropósito a corto plazo.

**Lienzo CANVAS del Proyecto (EspaciGo):**

| Elemento | Descripción |

| :--- | :--- |

| **Segmentos de Clientes** | **1. Arrendadores (B2B):** Propietarios de oficinas (Clase B/C), bodegas flex, salones y espacios libres vacantes.<br>**2. Arrendatarios (B2C/B2B):** Emprendedores, pymes, productoras y profesionales independientes que requieren espacios flexibles por horas/días. |

| **Propuesta de Valor** | Flexibilización del arriendo comercial sin burocracia presencial. Garantiza seguridad jurídica (firma remota con validación notarial - Ley 21.461) y protección financiera (sistema Escrow). |

| **Canales** | Plataforma Web (SaaS) y Aplicación Móvil (PWA). Marketing digital en LinkedIn y Google Ads. Alianzas con corredoras de propiedades. |

| **Relación con Clientes** | Autoservicio automatizado a través de la plataforma. Soporte técnico y legal para resolución de disputas (mediante evidencia fotográfica de check-in/out). |

| **Fuentes de Ingresos** | Comisión transaccional por reserva completada (porcentaje descontado al liberar los fondos al arrendador). |

| **Recursos Clave** | Plataforma Cloud-Native (GCP), Integraciones API (Mercado Pago, FirmaVirtual), Base de Datos de usuarios validados (KYC/KYB). |

| **Actividades Clave** | Desarrollo y mantenimiento de la plataforma, verificación de antecedentes, gestión de bóveda de contratos dinámicos, auditoría de transacciones. |

| **Asociaciones Clave** | Proveedores de Firma Electrónica (FirmaVirtual), Pasarela de Pagos (Mercado Pago), Registro Civil/SII (para validación de identidad y giro). |

| **Estructura de Costes** | Costos de infraestructura Cloud (GCP: Cloud Run, Cloud SQL, BigQuery), costos por transacciones de APIs de terceros, marketing y mantenimiento de software. |

      - Diagnóstico de la situación actual.

    - Descripción del problema.

- El problema principal radica en la ineficiencia operativa y financiera provocada por la improductividad de metros cuadrados vacíos en el sector inmobiliario urbano y comercial. Por un lado, los dueños asumen altos costos fijos (gastos comunes, contribuciones, mantenimiento) sin generar ingresos frente a una sobreoferta de ciertos tipos de inmuebles. Por otro lado, pequeñas empresas, e-commerce y profesionales independientes se ven marginados por la rigidez contractual y altos costos de garantía del mercado formal (contratos fijos de 12 a 24 meses), cuando solo requieren utilizar un espacio durante un período acotado (horas, días o semanas).

  - Justificación del problema.

    - Relevancia del problema.

- La relevancia de este problema es de alto impacto económico y está respaldada por el comportamiento reciente del mercado de arriendos en Chile. Según informes de consultoras especializadas (como CBRE, Colliers y GPS Property), si bien existe una recuperación general, hay segmentos que mantienen una **vacancia crítica y estancada**:

- Oficinas Clase C y Antiguas:** Presentan una tasa de desocupación estimada entre el **14% y 18%**, con incapacidad de competir frente a ofertas más modernas, dejando miles de metros cuadrados sin rentabilizar en sectores céntricos (INE, 2026; CBRE, 2026).

- Bodegas Flex y Modulares:** Exhiben una sobreoferta acentuada con un **14,5%** de vacancia, sumando más de 219.000 m² disponibles solo en la Región Metropolitana (Colliers, 2026).

- Locales en Galerías y Ejes Secundarios:** Mantienen tasas de desocupación superiores al **15% - 20%** debido a cambios en los flujos peatonales.

- Esta acumulación masiva de espacio disponible representa pérdidas millonarias para los propietarios. Al mismo tiempo, la demanda por espacios altamente flexibles y de "última milla" por parte del e-commerce ha aumentado, lo que demuestra un descalce entre la oferta rígida tradicional y las nuevas necesidades dinámicas del mercado.

    - Complejidad del problema.

- La resolución de esta problemática mediante una plataforma TI requiere abordar múltiples dimensiones técnicas, operativas y legales interconectadas:

- Complejidad Legal y Normativa:** El arriendo, aunque sea temporal, debe proveer seguridad jurídica para facilitar eventuales desalojos. Esto exige el cumplimiento estricto de la **Ley 21.461 ("Devuélveme mi Casa")**, lo que obliga al sistema a generar contratos dinámicos que se integren vía API con servicios de firma notarial remota (Firma Electrónica Avanzada). Además, el manejo de documentos de identidad debe cumplir con los altos estándares de privacidad de la **Ley 21.719**.

- Complejidad Financiera y de Confianza:** Existe el riesgo de daños al inmueble o no pago. El sistema debe implementar transacciones ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad) y un **modelo Escrow** (bóveda de retención de fondos) mediante integraciones complejas (como Mercado Pago <i>Split Payments</i> y bloqueos de cupo en tarjetas), garantizando que los fondos solo se liberen si el check-in/out fotográfico no presenta disputas.

- Sincronización Transaccional Concurrente:** La gestión de múltiples calendarios por hora y día requiere de un backend robusto capaz de manejar alta concurrencia (Goroutines) y evitar las sobre-reservas (Double-Booking), junto con una inyección asíncrona de logs hacia data warehouses (BigQuery) para auditoría.

# Levantamiento de Requerimientos.

  - Determinación de los instrumentos a utilizar.

Con el propósito de documentar con precisión las necesidades del mercado, los clientes (propietarios y arrendatarios) y los requisitos legales para el desarrollo de la solución informática EspaciGo, se determinó la aplicación de métodos mixtos. Los instrumentos de levantamiento de información utilizados fueron:

- Encuestas Digitales (Cuantitativo): Para recopilar datos sobre patrones de uso de bodegaje temporario y disposición a pago flexible por horas/días.

- Entrevistas En Profundidad (Cualitativo): Para comprender las barreras legales (Ley 21.461) y de seguridad que preocupan a los dueños de espacios, administradores y corredores de propiedades.

- Estudio de Mercado y Benchmark Competitivo: Para identificar brechas de diseño funcional frente a competidores tradicionales (Mercado Libre, Mudango).

- Grupos de Discusión Técnicos: Para definir la arquitectura Cloud-Native, el flujo de retención (Escrow) y la trazabilidad de datos (Ley 21.719) junto al equipo de desarrollo.

  - Detalle de los requerimientos. Se sugiere incluir como anexo el listado de los requerimientos.

Para reflejar la envergadura de una plataforma SaaS Cloud-Native y cumplir con los más altos estándares de Ingeniería de Software, el levantamiento de requerimientos se documenta integrando tanto el estándar predictivo (IEEE 830 y Casos de Uso) como el enfoque adaptativo (Historias de Usuario).

3.2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

Los Requerimientos Funcionales (RF) definen el comportamiento interno del sistema y cubren todo el ecosistema B2B/B2C, financiero y legal.

Módulo 1: Identidad y Privacidad (Privacy by Design).

- **RF-1.1:** El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario unificada.

- **RF-1.2:** El sistema debe permitir la recuperación de contraseña de forma segura.

- **RF-1.3:** El sistema debe integrar validación de Cédula de Identidad chilena (KYC) vía API.

- **RF-1.4:** El sistema debe validar el giro comercial de empresas (KYB) cruzando datos con el SII.

- **RF-1.5:** El sistema debe permitir al usuario solicitar el "Derecho al Olvido" (Ley 21.719), eliminando sus datos PII.

**Módulo 2: Catálogo y Reservas**

- **RF-2.1:** El sistema debe permitir al arrendador crear un anuncio de espacio comercial (dimensiones, reglas).

- **RF-2.2:** El sistema debe permitir subir y gestionar una galería fotográfica del inmueble.

- **RF-2.3:** El sistema debe permitir bloquear fechas y fijar tarifas dinámicas en un calendario.

- **RF-2.4:** El sistema debe buscar espacios disponibles mediante un mapa geolocalizado.

- **RF-2.5:** El sistema debe permitir filtrar la búsqueda por precio, tipo y fechas.

- **RF-2.6:** El sistema debe permitir al arrendatario enviar una solicitud de reserva.

- **RF-2.7:** El sistema debe notificar y permitir al arrendador aprobar o rechazar solicitudes.

**Módulo 3: Financiero y Escrow**

- **RF-3.1:** El sistema debe procesar pagos mediante pasarela externa (Mercado Pago).

- **RF-3.2:** El sistema debe retener los pagos de reservas en una bóveda virtual (Escrow).

- **RF-3.3:** El sistema debe bloquear un cupo de garantía en la tarjeta de crédito del usuario.

- **RF-3.4:** El sistema debe ejecutar el *Payout* liberando los fondos al arrendador, descontando comisión.

**Módulo 4: Legal y Operativa**

- **RF-4.1:** El sistema debe generar contratos dinámicos inyectando variables en plantillas PDF.

- **RF-4.2:** El sistema debe enviar contratos vía API para Firma Electrónica Avanzada o Notarial (ANF).

- **RF-4.3:** El sistema debe permitir subir fotografías de check-in y check-out.

- **RF-4.4:** El sistema debe permitir la apertura de disputas por daños al inmueble.

- **RF-4.5:** El sistema debe inyectar logs inmutables en BigQuery de cada acción transaccional.

### 3.2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

| ID REQ | Categoría | Descripción y Criterio de Aceptación |

| :--- | :--- | :--- |

| **RNF-01** | Seguridad (ISO 25010) | Contratos resguardados en *Buckets* cifrados. Transmisión TLS 1.3. |

| **RNF-02** | Fiabilidad (ISO 25010) | La base de datos (PostgreSQL) debe garantizar transacciones **ACID**. |

| **RNF-03** | Rendimiento (ISO 25010) | El backend (Go) procesará alta concurrencia mediante *Goroutines*. Mapa en < 2.5s. |

| **RNF-04** | Usabilidad (ISO 25010) | Interfaz Responsive (Next.js). Flujo de reserva en máximo 4 clics. |

| **RNF-05** | Escalabilidad (ISO 25010) | Despliegue en Cloud Run (autoescalable). |

| **RNF-06** | Legislativo (Sommerville) | **Ley 21.719:** Privacy by Design. Datos PII nunca guardados en logs públicos. |

| **RNF-07** | Legislativo (Sommerville) | **Ley 21.461:** El sistema exige firma notarial online para garantizar desalojo. |

| **RNF-08** | Implementación (Sommerville) | Contenerizado (Docker) y desplegado vía GitHub Actions (CI/CD). |

### 3.2.3 Historias de Usuario (Metodología Adaptativa)

Para la planificación iterativa (Sprints), se desglosó el proyecto en **25 Historias de Usuario (HU)** agrupadas en Épicas:

**Épica 1: Gestión de Identidad y Privacidad**

- **HU-01:** Como visitante, quiero registrarme con mi correo y contraseña.

- **HU-02:** Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña.

- **HU-03:** Como usuario, quiero validar mi Cédula de Identidad chilena (KYC).

- **HU-04:** Como propietario B2B, quiero validar mi giro en el SII (KYB).

- **HU-05:** Como usuario, quiero solicitar la eliminación de mi cuenta (Ley 21.719).

**Épica 2: Publicación y Gestión (Arrendador)**

- **HU-06:** Como propietario, quiero crear un anuncio especificando M2 y reglas.

- **HU-07:** Como propietario, quiero subir fotos de mi espacio.

- **HU-08:** Como propietario, quiero bloquear fechas en un calendario interactivo.

- **HU-09:** Como propietario, quiero definir distintos precios (hora/día).

- **HU-10:** Como propietario, quiero aprobar o rechazar reservas.

**Épica 3: Búsqueda y Reserva (Arrendatario)**

- **HU-11:** Como usuario, quiero ver los espacios en un mapa interactivo.

- **HU-12:** Como usuario, quiero filtrar por fechas, precio y tipo.

- **HU-13:** Como usuario, quiero enviar una solicitud de reserva.

- **HU-14:** Como usuario, quiero tener un panel con mi historial de reservas.

**Épica 4: Transaccionalidad y Escrow**

- **HU-15:** Como usuario, quiero pagar mi reserva mediante pasarela segura.

- **HU-16:** Como usuario, quiero que la garantía sea un "cupo bloqueado" en mi tarjeta.

- **HU-17:** Como usuario, quiero ver que mi dinero está en Escrow.

- **HU-18:** Como propietario, quiero recibir el Payout automático.

**Épica 5: Operativa y Legalización**

- **HU-19:** Como usuario, quiero subir fotos del espacio al hacer check-in.

- **HU-20:** Como usuario, quiero subir fotos al hacer check-out.

- **HU-21:** Como propietario, quiero abrir una disputa por daños.

- **HU-22:** Como sistema, quiero generar un PDF inmutable con los datos de arriendo.

- **HU-23:** Como usuario, quiero recibir un link para firmar remotamente con notario.

**Épica 6: Backoffice**

- **HU-24:** Como administrador, quiero un dashboard para resolver disputas.

- **HU-25:** Como administrador, quiero exportar logs de BigQuery para auditorías.

### 3.2.4 Especificación de Casos de Uso y Referencias Cruzadas (Predictivo)

A continuación, se modelan de forma granular los **18 Casos de Uso** principales del sistema, demostrando la complejidad real del proyecto. Para cada uno se presenta su diagrama UML y su tabla con **referencias cruzadas** a los Requerimientos Funcionales (RF).

*(Nota: Insertar aquí el Diagrama de Casos de Uso UML General).*

---

#### **CU-01: Registrar Cuenta**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Usuario"] --> CU(["Registrar Cuenta"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 1 aquí)*

| | ID | CU-01 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Registrar Cuenta |

| **Actor** | Usuario (Visitante) |

| **Descripción** | El visitante se registra en la plataforma creando sus credenciales de acceso. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-1.1** |

| **Pre-Condiciones** | No poseer cuenta activa. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Completa formulario de registro. | 1. Valida unicidad de email.<br>2. Hashea contraseña con Bcrypt.<br>3. Crea el registro en BD. |

---

#### **CU-02: Validar Identidad (KYC/KYB)**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Usuario"] --> CU(["Validar Identidad (KYC/KYB)"])

CU -.->|include| I1(["Consumir API Registro Civil / SII"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 2 aquí)*

| | ID | CU-02 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Validar Identidad (KYC/KYB) |

| **Actor** | Usuario Autenticado |

| **Descripción** | El usuario valida su cédula o e-RUT para habilitar transacciones financieras. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-1.3, RF-1.4** |

| **Pre-Condiciones** | Usuario registrado y logueado. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Sube foto de documento. | 1. Envía documento a API externa.<br>2. Cambia estado a "Usuario Verificado". |

---

#### **CU-03: Solicitar Derecho al Olvido**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Usuario"] --> CU(["Solicitar Derecho al Olvido"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 3 aquí)*

| | ID | CU-03 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Solicitar Derecho al Olvido |

| **Actor** | Usuario Autenticado |

| **Descripción** | El usuario pide borrar sus datos, cumpliendo la Ley 21.719. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-1.5, RF-4.5** |

| **Pre-Condiciones** | No tener arriendos activos ni deudas. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Selecciona "Eliminar Cuenta". | 1. Anonimiza datos PII en PostgreSQL.<br>2. Registra log de eliminación en BigQuery. |

---

#### **CU-04: Crear Anuncio de Inmueble**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendador"] --> CU(["Crear Anuncio de Inmueble"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 4 aquí)*

| | ID | CU-04 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Crear Anuncio de Inmueble |

| **Actor** | Arrendador (Verificado) |

| **Descripción** | El propietario detalla las características de su espacio. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-2.1** |

| **Pre-Condiciones** | Identidad KYC/KYB validada. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Ingresa M2, tipo, reglas y descripción. | 1. Crea el borrador del anuncio en la BD. |

---

#### **CU-05: Subir Galería Fotográfica**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendador"] --> CU(["Subir Galería Fotográfica"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 5 aquí)*

| | ID | CU-05 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Subir Galería Fotográfica |

| **Actor** | Arrendador (Verificado) |

| **Descripción** | El propietario sube fotos de su espacio a la plataforma. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-2.2** |

| **Pre-Condiciones** | Anuncio creado (CU-04). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Selecciona imágenes y las sube. | 1. Comprime y almacena imágenes en Cloud Storage.<br>2. Vincula las URLs al anuncio. |

---

#### **CU-06: Configurar Calendario y Tarifas**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendador"] --> CU(["Configurar Calendario"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 6 aquí)*

| | ID | CU-06 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Configurar Calendario y Tarifas |

| **Actor** | Arrendador |

| **Descripción** | El propietario bloquea fechas y fija precios dinámicos. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-2.3** |

| **Pre-Condiciones** | Anuncio creado (CU-04). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Selecciona bloques de fechas/horas y asigna precios. | 1. Actualiza el índice de disponibilidad del inmueble. |

---

#### **CU-07: Buscar en Mapa Geolocalizado**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendatario"] --> CU(["Buscar en Mapa"])

CU -.->|extend| E1(["Aplicar Filtros"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 7 aquí)*

| | ID | CU-07 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Buscar en Mapa Geolocalizado |

| **Actor** | Arrendatario (Usuario) |

| **Descripción** | El usuario busca espacios moviendo el mapa interactivo y aplicando filtros. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-2.4, RF-2.5** |

| **Pre-Condiciones** | Ninguna. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Navega por el mapa e ingresa fechas/uso. | 1. Consulta PostgreSQL geoespacial.<br>2. Renderiza pines en el mapa. |

---

#### **CU-08: Solicitar Reserva**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendatario"] --> CU(["Solicitar Reserva"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 8 aquí)*

| | ID | CU-08 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Solicitar Reserva |

| **Actor** | Arrendatario |

| **Descripción** | El usuario selecciona un espacio disponible y envía la solicitud. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-2.6** |

| **Pre-Condiciones** | Usuario logueado. Inmueble con disponibilidad en la fecha. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Selecciona fechas y presiona "Solicitar". | 1. Cambia estado a "Pendiente de Aprobación".<br>2. Notifica al arrendador. |

---

#### **CU-09: Aprobar o Rechazar Reserva**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendador"] --> CU(["Aprobar o Rechazar Reserva"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 9 aquí)*

| | ID | CU-09 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Aprobar o Rechazar Reserva |

| **Actor** | Arrendador |

| **Descripción** | El propietario revisa el perfil del solicitante y aprueba la reserva. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-2.7** |

| **Pre-Condiciones** | Existencia de solicitud pendiente. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Selecciona "Aprobar" en la solicitud. | 1. Cambia estado a "Aprobada - Pendiente de Pago".<br>2. Notifica al arrendatario. |

---

#### **CU-10: Pagar Reserva y Retener Fondos (Escrow)**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendatario"] --> CU(["Pagar Reserva"])

CU -.->|include| I1(["Retener Fondos"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 10 aquí)*

| | ID | CU-10 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Pagar Reserva y Retener Fondos (Escrow) |

| **Actor** | Arrendatario |

| **Descripción** | El usuario paga a través de Mercado Pago y el dinero queda en custodia. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-3.1, RF-3.2** |

| **Pre-Condiciones** | Reserva aprobada (CU-09). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Ingresa datos de tarjeta y paga. | 1. Procesa transacción vía API.<br>2. Cambia estado de reserva a "Pagada/Retenida". |

---

#### **CU-11: Bloquear Garantía en Tarjeta**

```mermaid

flowchart LR

A["⚙️ Sistema Core"] --> CU(["Bloquear Garantía"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 11 aquí)*

| | ID | CU-11 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Bloquear Garantía en Tarjeta |

| **Actor** | Sistema Core |

| **Descripción** | Pre-autorización automática del monto de garantía en la tarjeta del usuario. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-3.3** |

| **Pre-Condiciones** | Realizando pago de reserva (CU-10). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. (Asíncrono) | 1. Solicita pre-autorización a pasarela.<br>2. Registra bloqueo exitoso. |

---

#### **CU-12: Generar Contrato PDF**

```mermaid

flowchart LR

A["⚙️ Sistema Core"] --> CU(["Generar Contrato PDF"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 12 aquí)*

| | ID | CU-12 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Generar Contrato PDF |

| **Actor** | Sistema Core |

| **Descripción** | Tras el pago, el sistema inyecta las variables en una plantilla legal. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-4.1** |

| **Pre-Condiciones** | Reserva pagada (CU-10). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. (Asíncrono) | 1. Genera PDF inmutable.<br>2. Lo almacena en Cloud Storage. |

---

#### **CU-13: Enviar a Firma Notarial Remota**

```mermaid

flowchart LR

A["⚙️ Sistema Core"] --> CU(["Enviar a Firma Notarial"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 13 aquí)*

| | ID | CU-13 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Enviar a Firma Notarial Remota |

| **Actor** | Sistema Core |

| **Descripción** | Envío del PDF a la API de FirmaVirtual para solicitar rúbrica de ambas partes. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-4.2** |

| **Pre-Condiciones** | PDF generado (CU-12). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. (Asíncrono) | 1. Consume API FirmaVirtual.<br>2. Envía links de firma a usuarios. |

---

#### **CU-14: Subir Evidencia Check-in / Check-out**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendatario"] --> CU(["Subir Evidencia Check-in/out"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 14 aquí)*

| | ID | CU-14 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Subir Evidencia Check-in / Check-out |

| **Actor** | Arrendatario |

| **Descripción** | El usuario carga fotos del estado del inmueble al llegar y al irse. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-4.3** |

| **Pre-Condiciones** | Fecha y hora actual dentro del periodo de reserva. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Sube fotografías desde el móvil. | 1. Registra timestamp de las fotos.<br>2. Las almacena como evidencia. |

---

#### **CU-15: Apertura de Disputa por Daños**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Arrendador"] --> CU(["Abrir Disputa"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 15 aquí)*

| | ID | CU-15 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Apertura de Disputa por Daños |

| **Actor** | Arrendador |

| **Descripción** | El dueño reporta daños tras el check-out, pausando el reembolso de garantía. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-4.4** |

| **Pre-Condiciones** | Check-out realizado, dentro de ventana de 24 horas. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Selecciona reserva y reporta daño con fotos. | 1. Cambia estado a "En Disputa".<br>2. Notifica a soporte administrativo. |

---

#### **CU-16: Liberar Fondos (Payout Automático)**

```mermaid

flowchart LR

A["⚙️ Sistema Core"] --> CU(["Liberar Fondos (Payout)"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 16 aquí)*

| | ID | CU-16 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Liberar Fondos (Payout Automático) |

| **Actor** | Sistema Core |

| **Descripción** | Si no hay disputas tras el check-out, transfiere el dinero al arrendador. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-3.4** |

| **Pre-Condiciones** | Check-out completado sin disputas (CU-14). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. (Asíncrono) | 1. Calcula Take Rate.<br>2. Instruye a pasarela transferir fondos. |

---

#### **CU-17: Auditar Transacciones en BigQuery**

```mermaid

flowchart LR

A["⚙️ Sistema Core"] --> CU(["Auditar Transacciones"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 17 aquí)*

| | ID | CU-17 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Auditar Transacciones en BigQuery |

| **Actor** | Sistema Core |

| **Descripción** | Cada acción crítica (pago, contrato, borrado) se inyecta como log inmutable. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-4.5** |

| **Pre-Condiciones** | Acción transaccional ocurrida. |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. (Asíncrono) | 1. Toma datos del evento.<br>2. Envía insert asíncrono a BigQuery. |

---

#### **CU-18: Resolución de Disputas en Backoffice**

```mermaid

flowchart LR

A["🧍 Administrador"] --> CU(["Resolver Disputa"])

```

*(Nota: Adjuntar imagen de diagrama de caso de uso 18 aquí)*

| | ID | CU-18 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Elaborado por:** | Equipo EspaciGo |

| **Fecha de Creación:** | Septiembre 2026 |

| **Caso de Uso** | Resolución de Disputas en Backoffice |

| **Actor** | Administrador |

| **Descripción** | Revisa evidencia gráfica para cobrar garantía o devolverla. |

| **Referencias cruzadas** | **RF-4.4** |

| **Pre-Condiciones** | Disputa abierta (CU-15). |

| **Eventos Actor** | **Eventos Sistema** |

| 1. Evalúa evidencia y emite veredicto. | 1. Ejecuta cargo a tarjeta o libera cupo.<br>2. Cierra reserva.

# Marco Teórico.

  - Investigación Bibliográfica.

# Objetivos del Proyecto.

  - Solución tecnológica

    - Formulación de la Solución

    - Alcance y restricciones.

  - Impacto de la solución.

    - Proceso de negocio afectado.

    - Registro de Interesados.

    - Indicadores de gestión.

    - Niveles de servicio.

  - Objetivos del proyecto

    - Objetivo General.

    - Objetivo Específico.

# Metodología de Trabajo

  - Metodología de Desarrollo de la solución.

  - Duración y cronograma.

  - Equipo de trabajo.

  - Plan de recursos.

# Definición de arquitectura TI

  - Definir el tipo de arquitectura TI que requiere la solución informática.

# Reconocimiento de arquitectura empresarial

  - Identificación del tipo de organización y su estructura.

# Conclusiones:

- Presentar una síntesis, donde se expongan las ideas principales y algunas ideas personales en torno al tema. También se puede incorporar ideas fuerza y/o aportes a partir del trabajo desarrollado.

- Se sugiere incorporar reflexiones, incluso dejar propuestas de profundización que no fueron posibles de abordar en la formulación del proyecto.

# Referencias bibliográficas

Ejemplo de referencias bibliográficas (interlineado doble y sangría francesa):

Audesirk T., Audesirk G., Byers, B. (2008). Biología: La vida en la Tierra. México: Pearson Educación.

Vargas, A. y Palacios, P. (2014). Educación para la salud [Monografía]. Recuperado de http://site.ebrary.com/lib/inacapsp/reader.action?docID=11046190&ppg=3

Para realizar un listado de las fuentes bibliográficas utilizadas para la recopilación de información, con el título “Referencias bibliográficas”, según Norma APA 7° Edición. Se sugiere descargar la Guía para citas y referencias bibliográficas según Norma APA, en el sitio web de INACAP, en la Red de Bibliotecas:

https://digital.inacap.cl/documentos/biblioteca/Norma_APA_7ma_ed_v2.pdf

Recopilar también distintos insumos gráficos (imágenes, fotos, diagramas, entre otros) que permitan complementar la información a presentar.

Una vez finalizado el informe, elimina las instrucciones y ejemplos.

Recuerda completar el pie de página y los datos de la portada con el nombre del Área académica y nombre de tu carrera.

# Anexos

Incluir aquí, numerando en orden de referenciación en el informe, la información complementaria utilizada para sustentar, presentar, analizar datos, entre otros. Evitar incorporar información que no se referencia o sintetiza en el Informe de Formulación de Proyecto).

No olvides respetar las reglas ortográficas y de redacción